# Допълнително споразумение

# към Договор № ДС – 5 / 31.07.2014 г. за извършване на строителство по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП

# за частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство и за използуване на непредвидените разходи за заплащане изпълнение на допълнителни количества от първоначално заложените дейности

# Днес, 07.10.2014 г., между:

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН), с адрес: Република България, гр. София, ул. “15-ти ноември” № 1,  ЕИК BG 000662018, представлявана от акад. Стефан Воденичаров - Председател на БАН и Росица Деянова – гл. счетоводител на БАН, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

„Д И Д” ООД, представлявано от инж. Йордан Йорданов – управител, със седалище и  адрес на управление: гр. София 1113, община Столична, р-н Люлин, бл.302, вх.В, ет.10, ап.45, ЕИК  BG 831260776, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 9, т. 2 от Договор № ДС -  5 / 31.07.2014г. за извършване на строителство и констативен протокол от 01.10.2014 г.  страните се споразумяха за следното:

- Поради промяна в проекта по време на строителството, в помещение „Реставраторско ателие“ се запазват преградните стени, поради факта, че една от тях е носеща в конструкцията на сградата и е невъзможно нейното премахване. Запазват се  трите помещения с коридор. Това налага промяна във вентилацията (измества се в подпокривното пространство), вида на настилките, част от електро инсталацията, както и в количествата довършителни работи - шпакловка, боядисване с латекс и броя интериорни врати. Отпадат 3 броя метални, пожароустойчиви врати, поради грешка, в количествено-стойностната сметка, получена след приспадане от първоначално заложените количества и видове дейности на действително изпълнените през първия етап на проекта. В помещение „Изолатор“ е пропусната в количествено-стойностната сметка, предвидената в проекта плъзгаща преградна  врата. Захранващият кабел за централното ел. таблото  е  положен външно по стената, което налага направата на предстенна обшивка. В кутии от гипсокартона са затворени кабелите преминаващи външно по стените, поради невъзможността да се вкопаят в стената, предвид техния брой и метри.

Промените ще бъдат отразени в екзекутивната документация.

2.1. Дейности и количества, съгласно първоначално подписания договор, които отпадат:

| пореден № съгл. първ. КСС | Наименование на работите и материалите | Един. мярка | Коли чество | Ед. цена, лева без ДДС | Обща цена, лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР, част АС – т. 2. | Доставка и монтаж на пожароустойчива метална врата 140/200 см | Брой | 1 | 520 | 520 |
| СМР, част АС – т. 2. | Доставка и монтаж на пожароустойчива метална врата 180/200 см | Брой | 2 | 620 | 1240 |
| СМР, част АС – т. 11. | Доставка и полагане на винилова рулонна настилка | м2 | 112 | 10,20 | 1142,40 |
| Общо в лева без ДДС | 2902,40 |

2.2. Нови дейности и количества, които заменят отпадналите  дейности и количества по т. 2.1:

| пореден № | Наименование на работите и материалите | Един. мярка | Коли чество | Ед. цена, лева без ДДС | Обща цена, лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направа на Преградна стена от гипсокартон W112 от система Кнауф | м2 | 9,5 | 38 | 361 |
| 2. | Доставка и монтаж на алуминиева плъзгаща врата с размери 380/210 см | бр. | 1 | 920 | 920 |
| 3. | Направа на куфар от гипсокартон на конструкция в коридори | м2 | 27 | 25 | 675 |
| 4. | Направа на предстенна обшивка от гипсокартон по стени | м2 | 36 | 26 | 936 |
| Общо в лева без ДДС | 2892,00 |

2.3. Допълнителни количества за изпълнение на първоначално заложени дейности, които се заплащат от непредвидените разходи – на основание т. 4.5 от Техническото задание:

| пореден № съгласно първ. КСС | Наименование на работите и материалите | Един. мярка | Допълнително Количество | Ед. цена, лева без ДДС | Обща цена, лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Доставка и монтаж на МДФ врати по спецификация от проекта - част АС 80/200 см | Брой | 1 | 320 | 320 |
| 3. | Доставка и монтаж на МДФ врати по спецификация от проекта - част АС 100/210 см | Брой | 2 | 380 | 760 |
| 12. | Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм, клас А32 или еквивалент | м2 | 112 | 18 | 2016 |
| 14. | Шпакловка по стени и тавани | м2 | 75 | 5,50 | 412,5 |
| 16. | Доставка и полагане на латекс по стени и тавани-двукратно | м2 | 209 | 6,20 | 1295,8 |
| 4.10. | Доставка и монтаж на модул 4K за скрит монтаж в обща рамка с троен контакт "Шуко" 16А/250V, IP21 или еквивалент, с телефонна и интернет розетка (2RG45), заедно с конзола, крепежни елементи и свързване | Брой | 2 | 52 | 104 |
| Общо в лева без ДДС | 4908,30 |

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

4. Всички останали текстове и условия на Договор № ДС - 5/31.07.2014г., които не са променени с това допълнително споразумение остават в сила.

5. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по едно за всяка страна.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:						ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Председател на БАН				 		Управител - инж. Йордан Йорданов:

/подпис/

Подпис: /подпис/.

акад. Стефан Воденичаров

/подпис/

Гл. счетоводител на БАН

Росица Деянова